开发执行版 PRD / 执行说明
项目：Health Economic Impact of Incorporating Baloxavir into Hong Kong’s Influenza Pandemic Stockpile Strategy

版本：V1.0
日期：2026-03-31

目录

1. 文档目的与范围

2. 项目背景

3. 现有代码与数据资产

4. 业务目标与交付范围

5. 用户与使用场景

6. Dashboard 功能需求

7. 数据标准化方案

8. 页面信息架构

9. 图表与指标定义

10. 技术方案

11. 文件结构规范

12. 开发实施步骤

13. 验收标准

14. 风险与注意事项

15. 附录：字段映射与开发清单

1. 文档目的与范围

本文档用于把现有 influenza pandemic stockpile model 转换为可交付的开发执行方案，供开发者按统一标准完成数据标准化、Streamlit dashboard 搭建、以及运行文档整理。本文档既是 PRD，也是执行说明。

本次范围聚焦于：读取既有模型输出、形成标准化结果表、构建 Streamlit 情景分析面板、提供可复现的项目目录与运行方式。本文档不包含对传染病动力学核心方程的重新建模。

2. 项目背景

项目主题为 “Health Economic Impact of Incorporating Baloxavir into Hong Kong’s Influenza Pandemic Stockpile Strategy”。现有研究代码已能输出疫情情景下的感染、住院、死亡、药物使用、疫苗使用，以及进一步派生的成本、QALY 与 INMB 结果。

当前问题不在于模型缺乏结果，而在于结果文件结构偏原始、字段命名偏脚本化、绝对路径较多、情景标签尚未统一，因此不利于直接做 dashboard 和团队复现。

3. 现有代码与数据资产

现有执行链路如下：

主模型脚本：Resistance_stockpile_FCFS_R13_Feb2026_Vaccine_output_tocalculate_CEA-4.py

成本效果脚本：cost_effective-5.py

INMB 计算脚本：INMB_calculate-6.py

运行说明：Yun-Xing-Shuo-Ming-7.txt

现有数据文件如下：

FCFS_R0105_output_to_CEA_anti_n_vaccine_3month-3.csv：主模型原始汇总结果。

cost_analysis_FCFS_R0105_output_to_CEA_anti_n_vaccine_3month.csv：成本/QALY 汇总结果。

FCFS_R0105_hospitalization_rates_matrix-2.csv：按药物组合展开的逐日住院率矩阵。

根据现有代码，主模型已经输出 BXM/OTV/ZNV 比例、Vaccineused、Antiviralused、cumulativeincidenceTotal、Hospitalization、Death018、Death1964、Death65、AR、RAR、Drugexhaustedday 等结果；成本脚本进一步输出 DirectcostTotal、Indirectcost、Totalcost、TotalQALY；INMB 脚本生成 increcost、increqaly、icer、negativesituation、inmb。

4. 业务目标与交付范围

本项目的业务目标是把现有模型结果转成一个可以交互筛选、快速比较不同储备策略的 Streamlit dashboard，支持学术汇报、政策展示与内部敏感性分析。

本次交付范围包含：

标准化结果表设计与生成脚本。

Streamlit dashboard 开发。

开发者可执行的项目目录结构。

README 与运行说明。

可下载的开发版 Word 文档。

本次不包含：线上生产部署、用户权限系统、数据库化存储、重新运行大规模 PSA 的计算集群支持。

5. 用户与使用场景

目标用户包括：研究者本人、共同作者、研究助理、政策沟通对象。

典型使用场景包括：

按 pandemic severity 查看不同 antiviral stockpile mix 的总感染、住院、死亡与 INMB。

按 vaccine availability 或 treatment uptake 切换情景，观察成本效果结果变化。

在答辩或汇报场景中快速展示某一组合下的关键指标卡与住院率趋势。

6. Dashboard 功能需求

6.1 筛选器

Pandemic severity：如 low / moderate / high，或按 R0 标签映射。

Vaccine availability：如 none / day120 / day240。

Treatment uptake：如 low / medium / high。

Antiviral resistance：按实验设定给出统一标签。

6.2 核心指标卡

Total infections

Hospitalizations

Deaths

Total cost

QALYs

INMB

6.3 图表模块

不同药物组合的横向比较条形图。

住院率时间趋势图。

成本效果散点图。

可选：Top N 策略排名表。

6.4 交互功能

支持按当前筛选条件实时刷新图表与指标卡。

支持下载当前筛选后的表格结果 CSV。

支持显示 baseline strategy 标记。

7. 数据标准化方案

前端不得直接混读三份原始结果文件，必须先通过标准化脚本生成统一结果表。

建议生成两张核心标准化表：

scenario_summary.csv：一行一个情景组合。

hospitalization_timeseries.csv：一行一个 day + strategy 的长表。

scenario_summary.csv 推荐字段：

scenario_id

pandemic_severity

vaccine_availability

treatment_uptake

antiviral_resistance

bxm_proportion

otv_proportion

znv_proportion

strategy_label

is_baseline

vaccine_used

antiviral_used

total_infections

resistant_infections

hospitalizations

deaths_0_18

deaths_19_64

deaths_65_plus

deaths_total

attack_rate

resistant_attack_rate

drug_exhausted_day

direct_cost_total

indirect_cost_total

total_cost

total_qaly

incremental_cost

incremental_qaly

icer

inmb

negative_situation

hospitalization_timeseries.csv 推荐字段：day, strategy_label, bxm_proportion, otv_proportion, znv_proportion, hospitalization_rate。

其中 deaths_total 需由 Death018 + Death1964 + Death65 汇总；strategy_label 建议统一为 BXMx_OTVy_ZNVz 格式；is_baseline 建议由 INMB 使用的基线方案生成布尔标签。

8. 页面信息架构

建议采用单页 Dashboard + 左侧筛选栏结构。

顶部：标题、项目说明、数据更新时间。

左侧：四个筛选器。

第一屏：六个核心指标卡。

第二屏：策略比较图。

第三屏：住院率趋势图。

第四屏：成本效果散点图 + 排名表。

9. 图表与指标定义

指标卡口径说明：

Total infections = total_infections

Hospitalizations = hospitalizations

Deaths = deaths_total

Total cost = total_cost

QALYs = total_qaly

INMB = inmb

图表定义说明：

条形图横轴为 strategy_label，纵轴可切换 infections / hospitalizations / deaths / total_cost / inmb。

住院率趋势图横轴为 day，纵轴为 hospitalization_rate，按 strategy_label 着色。

成本效果散点图横轴为 incremental_qaly，纵轴为 incremental_cost。

10. 技术方案

建议技术栈：Python 3.11、Pandas、NumPy、Streamlit、Plotly。

原则上保留现有模型脚本，但新增一层数据准备脚本，将输出改为相对路径并沉淀到 data/processed 目录。

推荐开发模块：

prepare_dashboard_data.py：整理标准化主表与长表。

app.py：Streamlit 主应用。

utils/formatters.py：数值格式化。

utils/loaders.py：数据读取与缓存。

11. 文件结构规范

建议项目目录如下：

project_root/

app.py

requirements.txt

README.md

docs/开发执行版_PRD_执行说明.docx

src/prepare_dashboard_data.py

src/model_runner.py

src/utils/loaders.py

src/utils/formatters.py

data/raw/

data/processed/

data/processed/scenario_summary.csv

data/processed/hospitalization_timeseries.csv

12. 开发实施步骤

清理原始脚本中的绝对路径，统一改为项目相对路径。

梳理主模型输出字段，并补充四个情景标签字段。

实现 prepare_dashboard_data.py，将主模型结果、成本结果、INMB 结果合并为 scenario_summary.csv。

把 hospitalization_rates_matrix 宽表改写为 hospitalization_timeseries.csv 长表。

开发 Streamlit dashboard 页面与交互逻辑。

补充 README、requirements 与运行命令。

进行验收测试并冻结 V1.0。

建议执行命令：

python src/prepare_dashboard_data.py

streamlit run app.py

13. 验收标准

必须满足以下验收条件：

四个筛选器全部可用，且不会报错。

六个核心指标卡随筛选条件联动刷新。

至少三类图表可正常显示。

可下载当前筛选结果。

README 可指导新开发者在本地成功运行。

所有路径均为相对路径，无个人电脑目录依赖。

14. 风险与注意事项

当前脚本存在硬编码输出路径，必须优先清理。

某些情景标签在原始结果表中未直接保存，需要依据脚本参数补齐。

INMB 基线方案当前为硬编码逻辑，需统一沉淀到标准化表。

hospitalization_rates_matrix 当前为宽表，前端直接读取会不便维护，应先转成长表。

15. 附录：字段映射与开发清单

A. 原字段到标准字段映射

BXMproportion -> bxm_proportion

OTVproportion -> otv_proportion

ZNVproportion -> znv_proportion

cumulativeincidenceTotal -> total_infections

cumulativeincidenceResistance -> resistant_infections

Hospitalization -> hospitalizations

Death018 -> deaths_0_18

Death1964 -> deaths_19_64

Death65 -> deaths_65_plus

DirectcostTotal -> direct_cost_total

Indirectcost -> indirect_cost_total

Totalcost -> total_cost

TotalQALY -> total_qaly

increcost -> incremental_cost

increqaly -> incremental_qaly

icer -> icer

inmb -> inmb

Drugexhaustedday -> drug_exhausted_day

B. 开发清单

完成路径重构

完成标准化脚本

完成主页面

完成图表联动

完成下载功能

完成 README

完成本地联调